ПРОГРАММА

ПОЭТАПНОГО ПЕРЕХОДА НА ОТПУСК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОКАЗАНИЯМИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ( ОБЩЕДОМОВЫХ ) ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ  КИВОПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА  2010 - 2013 ГОДЫ

## Паспорт программы

| Наименование | Программа Кривопорожского сельского поселения поэтапного перехода на отпуск тепловой энергии и воды потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии водопотребления в многоквартирных домах в 2010-2013 годах. |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Жилищный кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", Распоряжение Правительства Республики Карелия от 26января 2009 года № 15р-П. Федеральный закон № 261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Заказчик | Администрация Кривопорожского сельского поселения |
| Разработчик | Администрация Кривопорожского сельского поселения |
| Цели и задачи | - создание действенного механизма стимулирования энергосбережения; - упорядочение расчетов за потребленную тепловую энергию и воду; -формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, -усиление контроля над качеством предоставляемых услуг по теплоснабжению и водоснабжению. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: - организация активной агитационной разъяснительной работы с населением; - обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в МКД к реализации данной Программы |
| Сроки реализации программы | 2010- 2013 годы |
| Исполнители | Администрация Кривопорожского сельского поселения, Управляющие организации: ООО «Кривопорожское ККХ» МУП «Кривопорожское ЖКХ» |
| Объемы и источники финансирования | Всего 4880 т. рублей, в том числе: 3600 тыс. руб. - тепловые счетчики , 1280 т. рублей – водомеры. -средства управляющих организаций; -средства собственников жилых помещений; -средства бюджета Кривопорожского сельского поселения; |
| Основные мероприятия | -обследование технического состояния системы теплоснабжения и водоснабжения домов; - выполнение полного перечня работ по снижению потерь тепловой энергии в многоквартирном доме с подготовкой необходимой проектно – сметной документацией; - разработка проекта по установке общедомового прибора учета тепловой энергии и водопотребления по каждому дому; -проведение анализа потребления тепловой энергии и воды в многоквартирном доме; - определение источников финансирования проекта; - установка и введение в эксплуатацию общедомого прибора учета; - заключение договора на сервисное обслуживание прибора учета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - экономия энергоресурсов, - оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии и водопотребления, - оперативный контроль потребления энергоресурсов, - усиление контроля над качеством предоставляемых услуг по теплоснабжению и водоснабжению. |
| Система организации и контроля, над исполнением программы | Контроль над ходом реализации мероприятий осуществляет Администрация Кривопорожского сельского поселения; исполнители мероприятий предоставляют информацию о ходе реализации Программы в порядке, определяемом заказчиком |

## 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

В условиях роста цен на энергоносители, перехода к полной оплате потребителями фактически потребленных услуг ресурсосбережение становится одним из важнейших направлений реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Решение данной проблемы требует полного учета получаемых потребителями энергоресурсов.

В настоящее время внедрение приборов учета сдерживается значительным дефицитом финансовых средств, отсутствием типовых проектных решений. Так, из  32 многоквартирных домов с центральным отоплением, расположенных на территории Кривопорожского сельского поселения, ни один многоквартирный дом не оборудован общедомовыми приборами учета тепловой энергии. Ни в одном многоквартирном доме не имеется приборов учета воды.

Общедомовые приборы учета электроэнергии будут, устанавливаются ОАО «Карельская энергосбытовая компания» за счет собственных средств.

1.1.Население в многоквартирных домах, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, оплачивает потребленную тепловую энергию для целей отопления исходя из соответствующих нормативов, которые установлены органом местного самоуправления (Таблица 1).

Таблица 1.

Норматив потребления на отопление

| Условия оплаты | Ед. из. | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
|  |  | В месяц | В год |
|  |  | Многоквартирные дома благоустроенные | Многоквартирные дома благоустроенные |
| При ежемесячном взимании платы равными долями в течение календарного года | Гкал/м2 | 0,02458 | 0,295 |

Размер платы населения за отопление (при условии отсутствия приборов учета потребления тепловой энергии) рассчитывается как произведение норматива потребления на тариф, установленный органами исполнительной власти Республики Карелия

( Государственный комитет Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов):

CTi = NQi x Tcm х НДС, где

CTi - ставка оплаты услуг по отоплению;

NQi - норматив потребления;

Tcm - тариф на тепловую энергию для расчета ставок.

Таким образом, в настоящее время ввиду отсутствия в подавляющем случае приборов учета расчет размера платы за отопление для населения производится исходя из утвержденных норм, а не фактического потребления.

Однако, при этом согласно Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 307, один раз в год производится корректировка размера платы, за отопление исходя из объема потребленной тепловой энергии, рассчитанного по данным ресурсоснабжающей организации.

Теплоснабжающая организация МУП «Кривопорожское ЖКХ» при выставлении счетов за тепловую энергию использует расчетный  метод расчета потребленной тепловой энергии. Данный метод расчета потребленной тепловой энергии основан на том, что объем потребления тепловой энергии, рассчитывается согласно наружной температуре воздуха, объема зданий и нормативных теплотехнических характеристик здания, так как коммерческих узлов учета (теплосчетчиков) потребитель не имеет. Отсутствие прибора учета не позволяет потребителю установить объем фактически потребленной тепловой энергии, что приводит, как правило, к оплате им сверхнормативных потерь энергии в сетях поставщика.

Выход из данного положения возможен только за счет установки в многоквартирных домах общедомовых приборов учета тепловой энергии.

1.2. Население, проживающее в многоквартирных домах, не оборудованных общедомовыми группами учета водопотребления, платит за потребляемую воду по утвержденным нормативам потребления.

Таблица2

Норматив потребления на водоснабжение.

| Условия оплаты | Ед. из. | Норматив потребления на 1человека в месяц |
| --- | --- | --- |
| Пятиэтажные дома | М3 | 5,264 |
| Двухэтажные дома | М3 | 5,037 |
| Одноэтажные дома | М3 | 4,962 |

## 2. Цель и сроки реализации

Целями задания являются:

- создание    действенного    механизма стимулирования энергосбережения;

- упорядочение расчетов за потребленную тепловую  энергию, за потребленную воду;

-формирование эффективных механизмов  управления жилищным фондом,

-усиление контроля, над  качеством предоставляемых услуг по тепло- и водоснабжению.

Срок реализации мероприятий - 2010 - 2013 годы.

## 3. Исполнители

Исполнителем является управляющая организация (ООО «Кривопорожское КХ»), обслуживающие многоквартирные дома, расположенные в границах Кривопорожского сельского поселения. Оно занимается выдачей технических условий на установку приборов учета, согласованием проектов, взаимодействуют с ресурсоснабжающими организациями по вопросам наладки и приему в эксплуатацию приборов учета.

Генеральный подрядчик по проектированию и внедрению мероприятий определяется указанными управляющими организациями совместно с домовыми комитетами.

| № | Наименование улиц | № дома | Полезная площадь | группы учета теплоэнергии | водомеры | Электросчетчики общедомовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Кривопорожское КХ» |  |  |  |  |  |
|  | 2010 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Кольцевая | 1 | 583,3 | 1 | 1 |  |
| 2 | Ул. Кольцевая | 2 | 580,4 | 1 | 1 |  |
| 3 | Ул. Кольцевая | 3 | 582,2 | 1 | 1 |  |
| 4 | Ул. Кольцевая | 4 | 596,0 | 1 | 1 |  |
| 5 | Ул. Кольцевая | 5 | 583,1 | 1 | 1 |  |

| 6 | Ул. Кольцевая | 5а | 632,3 | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Ул. Кольцевая | 6 | 593,2 | 1 | 1 |  |
| 8 | Ул. Кольцевая | 7 | 576,3 | 1 | 1 |  |
| 9 | Ул. Кольцевая | 7а | 634,0 | 1 | 1 |  |
| 10 | Ул. Кольцевая | 8 | 582,3 | 1 | 1 |  |
| 11 | Ул. Кольцевая | 9 | 633,9 | 1 | 1 |  |
| 12 | Ул. Кольцевая | 10 | 584,0 | 1 | 1 |  |
| 13 | Ул. Кольцевая | 10а | 633,9 | 1 | 1 |  |
| 14 | Ул. Кольцевая | 11 | 584,0 | 1 | 1 |  |
| 15 | Ул. Кольцевая | 12 | 586,0 | 1 | 1 |  |
| 16 | Ул. Кольцевая | 14 | 1569,7 | 1 | 1 |  |
| 17 | Ул. Кольцевая | 15 | 1560,0 | 1 | 1 |  |
| 18 | Ул. Кольцевая | 16 | 1598,0 | 1 | 1 |  |
| 19 | Ул. Кольцевая | 17 | 2122,0 | 1 | 1 |  |
| 20 | Ул. Индустриальная | 1 | 2350,0 | 1 | 1 |  |
| 21 | Ул. Индустриальная | 2 | 2210,0 | 1 | 1 |  |
| 22 | Ул. Индустриальная | 3 | 2350,0 | 1 | 1 |  |
| 23 | Ул. Подужемская | 1 | 154,5 | 1 | 1 |  |
| 24 | Ул. Подужемская | 2 | 154,8 | 1 | 1 |  |
| 25 | Ул. Подужемская | 3 | 148,5 | 1 | 1 |  |
| 26 | Ул. Подужемская | 4 | 150,5 | 1 | 1 |  |
| 27 | Ул. Подужемская | 5 | 158,4 | 1 | 1 |  |
| 28 | Ул. Подужемская | 6 | 161,2 | 1 | 1 |  |
| 29 | Ул. Подужемская | 7 | 147,2 | 1 | 1 |  |
| 30 | Ул. Подужемская | 8 | 162,0 | 1 | 1 |  |
| 31 | Ул. Белопорожская | 6 | 279,0 | 1 | 1 |  |
| 32 | Ул. Белопорожская | 7 | 278,9 | 1 | 1 |  |
|  | п. Панозеро МУП «Кривопорожское ЖКХ» |  |  |  |  |  |
| 33 | Ул. Ленина | 33 | 75,0 | 1 |  |  |
| 34 | Ул. Лесная | 1 | 48,0 | 1 |  |  |
| 35 | Ул. Лесная | 2а | 96,0 | 1 |  |  |
| 36 | Ул. Лесная | 3 | 96,0 | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 36 | 32 |  |

## 4. Система  мероприятий

Комплексный подход, предполагает выполнение следующих мероприятий по каждому многоквартирному дому:

-обследование технического состояния системы  теплоснабжения и водоснабжения  домов;

- выполнение полного перечня работ по снижению потерь тепловой энергии в многоквартирном доме с подготовкой необходимой проектно – сметной  документацией;

- разработка проекта по установке коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии  и учета потребления воды по каждому многоквартирному дому;

- проведение анализа потребления тепловой энергии и водопотребления  в многоквартирном доме;

- определение источников финансирования проекта;

- установка и введение в эксплуатацию коллективного (общедомового)  прибора учета;

## - заключение договора на сервисное обслуживание прибора учета.

## 5. Механизм реализации

## Участие собственников помещений многоквартирных домов в реализации мероприятий носит заявительный характер. В мероприятиях могут участвовать многоквартирные дома,

## в которых:

- собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом и выбранный способ реализован посредством управления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управления управляющей организацией;

- собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании принято решение об установке коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии и водопотребления;

- общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о порядке возмещения расходов на установку  коллективных (общедомовых) приборов учета;

- количество и характеристики отопительных приборов, установленных в помещениях, соответствуют нормативам, проекту многоквартирного, жилого дома.

На основании обращений собственников помещений, управляющих компаний, администрацией Кривопорожского сельского поселения определяется перечень многоквартирных домов и объем необходимых работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и потребления воды.

В случае, если количество обращений собственников помещений, управляющих компаний превышает возможности управляющих предприятий Кривопорожского сельского  поселения по финансированию мероприятий в текущий момент времени, то многоквартирные дома ранжируются по следующим критериям:

1. Уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирном доме в отношении управления многоквартирным домом:

-Дома, самостоятельно выбравшие управляющую организацию – 3 балла;

-Дома, управляемые управляющей организацией по результатам конкурса, проведенного администрацией Кривопорожского сельского  поселения (постановление Правительства РФ №75 от 6 февраля 2006 года)  - 2 балла;

-Дома, в которых реализуется непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме – 1 балл.

2. Доля собственников (голосов собственников), подавших голоса за решения об установке коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, прибора учета водопотребления, от общего числа собственников помещений (голосов собственников) в многоквартирном доме:

- 1 % проголосовавших – равняется 1 баллу;

3.Степень готовности многоквартирного дома к проведению работ по установке коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергией, водопотребления (степень готовности помещения, наличие проектной документации, включая смету расходов, выбор и предварительный договор с подрядчиком) –  4 балла;

4.Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги).

- % задолженности  за коммунальные услуги - равняется  количеству баллов  с минусом.

## 6. Объемы и источники финансирования Программы

Общая потребность в финансовых средствах на установку коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и водопотребления  в многоквартирных домах, обслуживаемых управляющей организацией (ООО «Кривопорожское КХ» Кривопорожского сельского  поселения рассчитана исходя из средней стоимости одного прибора учета тепловой энергии  в размере 100 тыс. руб. с НДС. Водомера в размере 40 тыс. рублей с НДС. Таблица 2).

Таблица 2

Потребность финансовых средств

на установку узлов учета

| Организация, обслуживающая жилищный фонд | Количество многоквартирных домов и зданий, в которых необходимо установить приборы учета, ед. | Количественная потребность в узлах учета, ед. Тепловой/ водомер | Стоимость установки одного узла учета, тыс. руб. теплоузел/ водомер | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Кривопорожское КХ» МУП «Кривопорожское ЖКХ» Частный жилищный фонд | 22 4 10 | 22\22 4\0 10\10 | 100/40 100\40 100\40 | 2200/880 400\0 1000\400 |
| Итого | 43 | 36\32 | 100/40 | 3600/1280 |

Установка общедомовых счетчиков электроэнергии планируется и реализуется уже за счет средств ОАО «Карельская энергосбытовая компания», в связи,  с чем в данных мероприятиях на реализацию установки счетчиков электрической энергии средства не предусмотрены.

Источниками финансирования программы являются средства собственников жилых помещений.

Таблица 3

Распределение объемов финансирования

мероприятий по источникам

| Источник финансирования | Количество многоквартирных домов и зданий, в которых необходимо установить приборы учета, ед. | Количественная потребность в узлах учета, ед. | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Средства собственников помещений (за исключением средств бюджета сельского поселения как собственника помещений) | 36 | Теплосч. 36 Водомеры 32 | 1040 |
| Средства бюджета Кривопорожского сельского поселения как собственника помещений |  |  | 2440 |
| Частный жилищный фонд |  |  | 1400 |
| Итого |  |  | 4880 |

В многоквартирных домах порядка  70 процентов жилых помещений находится в муниципальной собственности. Собственники   зданий и помещений в многоквартирном доме, вошедшем в мероприятия по установке коллективных приборов учета,  выплачивают  стоимость приборов учета и работ по его установке.

При нехватке средств на реализацию мероприятий управляющие организации могут по решению общих собраний собственников жилых помещений накопленные средства в резерве на капитальный ремонт многоквартирных домов направить на реализацию данных мероприятий.

## 7. Ожидаемые конечные результаты

Приборный учет дает возможность зафиксировать реально потребленное количество энергоносителей, которое, как правило, значительно ниже расчетного (Таблица 4). Расчеты произведены исходя из стоимости 1 Гкал. Тепловой энергии  в размере 2657,83 рублей без  НДС в 2010 году. Анализ данной таблицы позволяет говорить о существенной экономии энергоресурсов при установке приборов учета:

Внедрение общедомового контроля и учета позволит привести в соответствии уровень платежей населения за тепловую энергию к фактическим объемам ее использования.

Оперативный контроль потребления энергоресурсов существенно повысит результативность мероприятий по энергосбережению, так как позволит выявлять дома с избыточным или недостаточным теплопотреблением, производить регулировку гидравлического режима тепловых сетей, определять потери и устранять их. Установленные группы учета окупаются в течение года (из практики по г. Кемь.)

## 8. Система организации и контроля

за выполнением программы

Контроль над ходом реализации мероприятий осуществляет Администрация Кривопорожского сельского поселения. Исполнители  предоставляют информацию о ходе реализации мероприятий в порядке, определяемом заказчиком.